云稼集后续发展计划

1 系统现状

  - 技术框架

本系统采用 前后端分离 架构：

后端：基于 FastAPI（Python）构建，结合 SQLAlchemy ORM 管理 SQLite 数据库，通过 Pydantic 进行数据校验。集成 AI 对话服务、向量记忆检索与图像处理能力，支持高并发异步请求，并提供自动生成的 API 文档。

前端：基于 Vue 3 + Vite 构建，使用 Vue Router 管理页面路由，封装统一的 API 调用层，实现高效的 SPA 单页应用，提供流畅的用户交互体验。

数据层：SQLite 主数据库配合 JSON 历史记录文件，兼顾结构化数据存储与灵活的历史回溯需求。

  - 功能实现

本系统已实现覆盖农业文案创作全流程的核心功能体系，具体包括：

（一）用户认证与数据持久化

支持完整的用户注册与登录流程，保障用户数据隔离与安全；历史记录自动保存与回溯，用户可随时查看、检索过往生成的文案内容，便于迭代优化

（二）核心创作能力

智能文案生成与修改：用户输入产品名称、卖点等关键信息后，系统基于 AI 模型自动生成高质量宣传文案，并支持对已生成文案进行多轮修改与润色，直至满足需求。

素材库内置丰富的农业文案模板与素材库，用户可根据产品类型、使用场景等维度筛选并选用预设文案，大幅提升创作效率。

工具箱记忆：系统通过向量记忆模块持久化存储用户偏好与历史创作风格，实现个性化推荐与上下文连贯的创作辅助。

（三）产品与多媒体管理

产品管理：支持对农业产品进行增删改查操作，建立产品信息库，为文案生成提供结构化数据支撑。

产品宣传背景图：支持为产品配置宣传背景图，增强文案的视觉表现力，适配社交媒体、电商平台等多场景分发需求。

（四）语音交互（最后一次更新，调整中）

语音识别输入：用户可通过麦克风直接口述创作需求，系统自动将语音转为文字，并支持多种方言识别，降低输入门槛，提升创作效率。

2 暑期优化计划

2.1 前期工作

2.1.1 框架调整

（一）项目背景与改良目标

现有系统仅为单纯的API调用层，直接请求大模型接口生成文案，缺乏工程化的AI应用架构设计，主要存在以下不足：

- 无本地数据集支撑：每次请求独立，无法利用专属数据提升生成质量

- 无记忆与检索能力：缺乏向量存储与语义检索，上下文感知与长期记忆能力不足

- 无智能体协作机制：所有逻辑耦合在单一服务中，不具备角色分工与任务编排能力

- 技术深度不足：仅做接口封装，未涉及RAG、Agent、向量数据库等核心技术

本次改良基于LangChain，构建一套完整的RAG检索增强生成 + Agent智能体协作系统。

- 技术选型与架构设计

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心框架 | LangChain | 提供统一的Chain、Tool、Memory、Agent抽象层 |
| 向量数据库 | Chroma / FAISS | 轻量级本地向量库，存储专属数据集Embedding |
| 嵌入模型 | 智谱/OpenAI Embedding | 中文语义向量化，与课程大模型API配套 |
| 大模型 | 智谱GLM / 通义Qwen API | 沿用现有API，但通过LangChain标准化调用 |
| Web框架 | FastAPI（保留） | 与LangChain无缝集成，提供RESTful接口 |
| 数据层 | 自有数据集 | 农业产品文案、历史案例、风格偏好等 |

（三）构建专属数据集与RAG检索

收集整理农业产品信息、优秀文案案例、用户风格偏好等数据，构建结构化知识库；通过LangChain的Document Loaders加载多源数据（CSV、PDF、Markdown等）；使用Text Splitters进行文档切分，生成向量索引存入Chroma向量数据库；实现语义检索，根据用户问题从专属数据集中检索最相关的上下文片段，实现知识增强生成。

（四）引入Agent智能体协作机制

基于LangChain的create_react_agent或create_openai_tools_agent构建多智能体，设计文案方面至少4个角色智能体：

- 检索智能体（Retriever Agent）：负责从向量库中查找相关知识

- 生成智能体（Generator Agent）：基于检索结果调用大模型生成文案

- 审核/修改智能体（Reviewer Agent）：对生成结果进行润色与修改

- 图片海报生成智能体：针对产品图片进行优化改良

使用LangChain的AgentExecutor编排任务流转，实现自动化的多轮推理与工具调用。

2.1.2 数据集构建

（一）收集阶段

- 数据来源

- 从主流内容平台手动收集农业/农产品相关文案，覆盖以下渠道：

- 小红书：农产品种草文案、用户体验分享

- 抖音/快手：带货话术、短视频脚本文案

- 淘宝/拼多多：商品详情页文案、卖点描述

- 百度百科：农产品品种知识、原产地介绍

- 品牌官网：品牌故事、产品文化宣传语

- 惠农网/一亩田：产品规格说明、供应信息

- 收集规模

计划收集约1000+条高质量文案，各平台均匀分布，确保覆盖情感型、专业型、营销型、品牌型、口语型等多种风格。

- 收集标准

- 每条文案标注来源平台与产品类别

- 标注至少2个风格标签（如：朴实/高端/情感/专业/促销等）

- 正文内容不少于50字（短文案/Slogan除外）

- 无明显错别字或格式错误

（二）包装使用阶段

- 数据格式化

将收集的文案统一整理为标准JSON格式，字段包括：id、来源平台、产品类型、产品名称、正文内容、风格标签、收集时间等。

- 数据清洗与审核

对原始文案进行去重、纠错、格式统一，补充缺失的风格标签，确保每条数据质量合格。

- 向量化入库

通过LangChain框架加载清洗后的数据集，使用文本分割器进行分块处理，调用Embedding模型生成向量，最终存入Chroma向量数据库，按业务域建立独立Collection，供RAG检索智能体实时调用。

- 数据应用

数据集在系统中支撑两大核心场景：一是RAG检索增强生成，根据用户问题语义检索相关文案作为大模型生成的参考范例；二是为Agent智能体提供风格学习与案例查询的工具调用能力，实现高质量文案的自动化创作。

2.1.3 开发环境准备

在正式进入开发之前，需完成以下协作开发环境的搭建：

- 创建GitHub仓库：由一人创建团队仓库，初始化项目结构，添加其余成员为Collaborator，编写README与.gitignore文件；

- 拉取至本地：各成员将仓库克隆至本地VSCode，统一Python版本（3.10+）与项目依赖环境；

- 创建开发分支：成员基于main分支创建各自的dev分支（如dev_A、dev_B、dev_C、dev_D），所有开发工作在个人分支上进行；

- 定期合并：成员定期将个人分支合并到dev主开发分支，避免偏离主干过远；

- 联调阶段：联调阶段统一在dev分支上进行集成测试，各成员功能分

支通过Pull Request合并至dev，经过Code Review审核后方可合入。

2.2 系统核心优化计划

（一）前端页面优化

- 页面风格适配

- 对现有页面进行UI视觉优化，整体风格向“智能创作工具”方向调整，营造专业、高效的产品调性

- 首页定位为方案生成入口，用户在此输入需求后，系统自动协调各智能体协同工作

- 方案生成入口设计

- 首页以方案生成输入框为核心交互区，用户输入产品名称、目标风格、使用场景等要求，支持同时勾选需要生成的内容类型（文案/海报/视频等）

- 点击生成后，系统一次性输出完整方案包，包含：宣传文案、产品海报、15秒宣传视频等

- 生成结果支持分Tab切换预览（文案/图片/视频），方便用户逐一查看和下载

（二）文案生成核心优化：基于RAG的精准生成

这是本次系统重铸最核心的升级内容，目标是让文案生成升级为基于本地数据集的精准生成。

- 技术路线

采用LangChain框架构建RAG（检索增强生成）链路，具体流程如下：

数据加载：通过LangChain的Document Loaders加载手动收集的农业文案数据集（约1000+条），涵盖小红书种草文、抖音带货话术、电商详情页、品牌故事等多种风格

文本分块：使用RecursiveCharacterTextSplitter对长文案进行语义化切分，保证每个文本块大小适配Embedding模型的上下文窗口（约500-800字符）

向量化存储：调用Embedding模型将文本块转化为向量，存入Chroma向量数据库，建立“文案内容→向量索引”的语义映射

检索增强生成：用户输入需求后，系统先将用户问题向量化，从Chroma中检索最相关的3-5条文案片段作为参考范例，连同用户需求一同输入大模型，引导模型生成符合风格要求且贴合产品特性的高质量文案

多智能体协作：基于LangChain的Agent框架，构建多个协作智能体——检索智能体（负责从向量库查找相关知识）、生成智能体（负责调用大模型生成初稿）、修改智能体（负责对初稿进行润色调整）等协同完成文案创作全流程

- 优化效果

通过引入专属数据集与RAG技术，生成的文案将具备以下提升：

- 风格更贴近真实优质文案，而非大模型通用的“套话”风格

- 内容更贴合农产品特性和目标用户群体

- 可追溯参考来源，便于用户理解生成依据

- 支持多轮对话式修改，而非一次性生成

（三）图片功能升级：海报生成智能体

- 现状

当前系统的图片功能较为基础，仅通过image_service.py实现简单的图片上传与存储，不具备AI图像生成能力。

- 优化方案

搭建基于AI图像生成模型的海报生成智能体，实现产品宣传海报的自动化设计：

在海报生成智能体中集成文生图模型的API能力（如Stable Diffusion、通义万相等），通过封装为LangChain Tool供智能体调用；

海报生成智能体可接收用户的产品名称、文案内容、风格偏好等自然语言描述，自动组合为图像生成提示词；

生成过程中，智能体自动提取产品核心卖点，结合宣传文案生成多版本海报供用户选择；

支持用户在生成结果基础上进行二次调整（如修改色调、替换背景等）。

- 实现方式

将图片生成能力封装为LangChain的标准Tool接口，注册到智能体工具箱中；

智能体根据用户意图自动判断是否需要调用图片生成工具，实现图文联动的创作体验；

生成的海报图片自动存入系统存储目录，并与对应产品关联；

（四）视频宣传功能（后续迭代）

在文案和海报功能稳定后，扩展AI视频生成能力，支持15秒左右的产品宣传短视频。

- 技术思路

集成AI视频生成模型API（如Sora、可灵、即梦等文生视频模型），封装为LangChain Tool；

视频智能体接收产品名称、宣传文案、风格要求，自动生成视频脚本并调用模型生成短视频；

视频内容可包含产品展示、卖点呈现、品牌标语等要素；

生成的视频与文案、海报共同组成完整宣传方案包，在方案生成入口一站式输出。

- 说明

该功能优先级靠后，待文案生成与海报生成智能体完善后再行开发，现阶段仅做架构预留。

（五）语音识别功能调整

方言识别功能暂时搁置，不纳入本次系统重铸的开发范围。主要考虑如下：

- 方言识别需要大量方言语音数据集支撑，当前项目阶段不具备数据收集条件

- 该功能对系统核心的文案生成能力影响较小，属于辅助输入手段

- 相关接口和架构预留扩展位置，待后续条件成熟时可快速集成

3 参赛准备

3.1 软件著作权

本系统已完成核心功能开发并稳定运行，具备完整的用户认证、产品管理、文案生成、历史记录等模块，功能完整性和成熟度已满足软件著作权申请条件。为尽早取得知识产权保护，先行以当前版本提交软著申请，后续架构重铸与智能化改造作为版本迭代升级。

- 工作安排

总体时间安排：

- 7月15日前：完成用户操作手册的编写与定稿

- 7月中下旬：整合全部申请材料，正式递交至版权保护中心

- 递交后：进入2-4个月审核等待期，期间配合处理材料补正（如有）

主要工作内容：

- 用户操作手册编写：参照软著申请手册模板，结合系统实际功能模块，按章节完成手册文字描述，并从实际运行系统中截取各功能界面图，与操作说明一一对应；

- 源代码文档整理：按模板格式整理系统核心代码，统一排版；

- 申请材料整合与递交：填写软著登记申请表，准备著作权人身份证明等必要材料，全部整合后正式递交。

3.2 挑战杯准备

为备战挑战杯，将暑期系统优化工作与赛事准备有机结合，确保技术深度与项目展示效果同步提升。

（一）核心工作内容

暑假期间重点完成以下准备工作：

- 系统架构重铸：完成基于LangChain的多智能体协作框架搭建，集成RAG检索与专属数据集，实现文案精准生成

- 功能模块升级：完成海报生成智能体开发，前端页面优化为方案生成入口式交互

- 数据集构建：完成200+条高质量农业文案的手动收集、清洗与向量化入库

- 项目文档撰写：同步完成软著申请材料中的用户操作手册编写，为后续项目包装积累素材

- 参赛准备工作安排

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 暑期开发 | 7月-8月 | 高效推进系统优化，完成核心功能开发与调试，确保项目具备完整技术闭环 |
| PPT制作启动 | 9月初 | 启动参赛PPT制作，包装项目背景、技术架构、创新点、应用价值 |
| 项目优化完善 | 9月 | 对系统进行细节打磨，完善演示流程，同步补充展示素材（产品截图、演示视频等） |

（三）项目包装方向

- 突出多智能体协作架构的创新性

- 突出数据集构建与RAG的技术深度

- 突出从文案到海报到视频的一站式宣传方案生成能力

- 突出农业应用场景的社会价值与落地意义

4 人员分工及进度

（一）、项目时间总览

| 阶段 | 时间节点 | 工作重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 7月7日 ~ 7月15日 | 框架重铸（基础功能）+ 数据集收集 + 软著手册编写 |
| 第二阶段 | 7月15日 ~ 8月5日 | 数据集导入向量库 + 文案生成智能体核心开发 |
| 第三阶段 | 8月5日 ~ 8月31日 | 海报/视频等生成智能体开发 + 系统联调测试 |

（二）各阶段具体工作内容

- 第一阶段（7月7日 ~ 7月16日）

- 系统框架重铸，保留登录注册、产品管理、素材库等基础功能，搭建LangChain多智能体基础架构，确保现有功能平稳迁移

- 从各平台手动收集1000+条农业文案，完成数据清洗、分类标注与格式化存储

- 参照模板完成软著用户操作手册的编写与定稿，同步整理操作截图

- 第二阶段（7月16日 ~ 8月5日）

- 集中开发文案生成智能体核心功能，完成RAG检索链路的搭建与调优

- 将第一阶段收集的数据集导入Chroma向量数据库，完成Embedding与索引构建，完成检索测试

- 持续完善项目文档，协助测试与问题记录

- 第三阶段（8月5日 ~ 8月31日）

- 进行系统整体联调，修复bug，优化生成效果与响应速度

- 测试，补充数据集中的不足

- 完成海报/视频生成智能体的开发与集成